TRAZAAP | ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Plan integral de pruebas

Validación funcional, blockchain y no funcional del sistema de trazabilidad alimentaria

| Documento | Plan de pruebas y matriz de casos |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de corte | 10/08/2026 |
| Estado | Base para ejecución, evidencia y aceptación del equipo |

Documento de trabajo compartible. Los estados reflejan evidencia verificable disponible, no recuerdos de pruebas informales.

# 1. Resumen ejecutivo

Este plan define 101 casos necesarios para evaluar Trazaap de extremo a extremo. La matriz cubre requisitos funcionales, reglas de Hyperledger Fabric, seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad, cumplimiento e interoperabilidad.

Estado comprobable al 10/08/2026 Se ejecutaron 23 pruebas automáticas: 13 del backend y 10 del chaincode, todas aprobadas. La compilación del frontend también fue exitosa, pero una compilación no reemplaza las pruebas funcionales de interfaz.

| Estado documental | Casos | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Aprobada automatizada | 23 | Existe prueba automática ejecutada y aprobada el 10/08/2026. |
| Pendiente de evidencia | 54 | La función existe; debe repetirse y adjuntar evidencia manual. |
| Pendiente de ejecución | 15 | El caso puede ejecutarse, pero no hay resultado formal registrado. |
| Pendiente de implementación | 9 | La función o parte exigida todavía no permite ejecutar el caso completo. |

El estado `Pendiente de evidencia` no significa necesariamente que la función nunca se haya usado. Indica que debe repetirse de forma controlada y adjuntarse una evidencia revisable. Esto permite aprovechar las pruebas manuales ya realizadas sin afirmar un cumplimiento que no pueda demostrarse.

# 2. Alcance y criterios

| Objetivo | Demostrar que Trazaap satisface sus requisitos funcionales y no funcionales sin perder integridad entre PostgreSQL, la API, el frontend y Hyperledger Fabric. |
| --- | --- |
| Alcance | Autenticación, RBAC, proveedores, materias primas, recepción, inspección, productos, órdenes, manufactura, liberación, inventarios, trazabilidad, QR, reportes, blockchain y atributos de calidad. |
| Entorno | Aplicación local con frontend Next.js, backend Node.js/Express, PostgreSQL y red Hyperledger Fabric desplegada en Docker. |
| Datos | Usuarios de cada rol, proveedores, materias primas, recetas, recepciones, órdenes, lotes producidos, liberaciones y casos deliberadamente inválidos. |
| Criterio de entrada | Servicios activos, migraciones aplicadas, usuarios y catálogos disponibles, red Fabric operativa y versión del código identificada. |
| Criterio de salida | Todos los casos aplicables ejecutados; fallos críticos cerrados; evidencias adjuntas; brechas pendientes aceptadas y documentadas. |

## 2.1 Niveles de prueba

Las pruebas unitarias comprueban reglas aisladas; las de integración verifican API, PostgreSQL y Fabric; las pruebas de sistema recorren la interfaz completa; las no funcionales miden atributos de calidad; y la aceptación confirma que el flujo representa la operación real de Angela's Bagels.

## 2.2 Regla para declarar una prueba aprobada

El resultado observado debe coincidir con el esperado, no debe dejar efectos laterales incorrectos y debe existir una evidencia vinculada al ID del caso. Cuando una prueba falla, su corrección exige una re-prueba y una regresión de los módulos relacionados.

# 3. Procedimiento de ejecución

| Etapa | Acción requerida |
| --- | --- |
| Preparar | Registrar versión/commit, fecha, navegador, usuario, datos de entrada y estado de los contenedores. |
| Ejecutar | Seguir el escenario, probar el caso válido y las variaciones inválidas indicadas, sin corregir datos durante la misma evidencia. |
| Comparar | Contrastar el resultado observado con el esperado en frontend, respuesta HTTP, PostgreSQL y Fabric cuando aplique. |
| Evidenciar | Adjuntar captura, respuesta de API, consulta SQL o transacción Fabric. La evidencia debe mostrar lote, fecha y resultado. |
| Clasificar | Marcar Aprobada, Fallida, Bloqueada o No aplica. Toda falla debe enlazar un incidente y su posterior re-prueba. |
| Cerrar | Realizar regresión del flujo afectado y obtener aceptación del responsable funcional o director del proyecto. |

Importante Antes de ejecutar casos blockchain se debe comprobar que CA, orderer, ambos peers, canal y chaincode estén activos. Una respuesta pendiente o no encontrada puede deberse a infraestructura apagada y no necesariamente a una falla del formulario.

# 4. Matriz de pruebas funcionales

Los casos PF recorren la operación completa desde el acceso hasta reportes y módulos normativos pendientes. Cada fila agrupa las variaciones válidas y negativas esenciales del escenario.

| ID | Req. | Caso y ejecución | Resultado esperado | Justificación | Estado / evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PF-001 | RF12 | Inicio de sesión válido | El usuario activo entra con su perfil y llega al panel autorizado. | Confirma que la identidad se valida antes de exponer información operativa. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-002 | RF12 | Credenciales incorrectas o usuario inactivo | La API rechaza el acceso sin revelar si falló el correo, la contraseña o el estado de la cuenta. | Evita accesos indebidos y reduce la enumeración de usuarios. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-003 | RF12 / RNF01 | Credenciales fuera de la URL | Correo y contraseña viajan en el cuerpo POST y no aparecen en historial, parámetros ni enlaces. | Las credenciales visibles en la URL pueden quedar en historial, logs y capturas. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-004 | RF12 | Cierre manual y expiración por inactividad | Cerrar sesión elimina la sesión; tras dos horas sin actividad se exige autenticarse nuevamente. | Limita el uso de una sesión abandonada en equipos compartidos de planta. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-005 | RF12 | Administrador en ruta restringida | El middleware permite la operación administrativa. | Demuestra que el rol con mayor autoridad conserva las funciones de gestión. | Aprobada automatizada backend/test/rbac.middleware.test.js |
| PF-006 | RF12 | Rol expresamente autorizado | La ruta permite al rol declarado en su política. | Verifica que la autorización depende de una regla explícita y no solo de estar autenticado. | Aprobada automatizada backend/test/rbac.middleware.test.js |
| PF-007 | RF12 | Rol sin permiso | La API responde 403 y no ejecuta cambios. | El frontend puede ocultar botones, pero la protección real debe existir en el backend. | Aprobada automatizada backend/test/rbac.middleware.test.js |
| PF-008 | RF12 | Rol inválido o desconocido | La API responde 403 y no asigna permisos por defecto. | Impide que errores de configuración se conviertan en privilegios involuntarios. | Aprobada automatizada backend/test/rbac.middleware.test.js |
| PF-009 | RF10-RF12 | Códigos externos estables | El mismo lote y contexto producen códigos consistentes para cliente y auditoría. | El enlace de verificación debe seguir funcionando después de generarse o imprimirse. | Aprobada automatizada backend/test/codigos-acceso.test.js |
| PF-010 | RF10-RF12 | Normalización de código externo | Variaciones permitidas de escritura se comparan sin perder seguridad. | Reduce falsos rechazos al transcribir un código desde una factura o etiqueta. | Aprobada automatizada backend/test/codigos-acceso.test.js |
| PF-011 | RF12 / RNF01 | Token ausente, vencido o alterado | La API responde 401 y no retorna ni modifica datos. | Comprueba que un token inválido no sea tratado como una sesión válida. | Pendiente de ejecución Por adjuntar |
| PF-012 | RF12 | Gestión de usuarios | El administrador crea, consulta, actualiza, cambia rol y desactiva cuentas sin duplicar correos. | Los permisos dependen de cuentas correctamente administradas durante todo su ciclo de vida. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-013 | RF17 | Crear proveedor | Se guardan razón social, NIT, contacto, teléfono, correo, dirección y certificaciones. | La trazabilidad hacia atrás necesita identificar el origen comercial de cada insumo. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-014 | RF17 | Actualizar, desactivar y evitar duplicados de proveedor | Los cambios válidos persisten; NIT duplicado o proveedor inactivo se controla según la regla definida. | Evita inconsistencias en recepciones y conserva el historial sin borrar proveedores usados. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-015 | RF01-A / RF17 | Crear y actualizar materia prima | La materia prima conserva nombre, descripción, tipo, unidad base y almacenamiento. | La receta, el inventario y la recepción comparten este catálogo maestro. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-016 | RF01-A | Presentaciones y unidades de materia prima | Las presentaciones se registran con cantidades válidas y se convierten a la unidad base correcta. | Un error de unidad altera inventario, receta y consumo de producción. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-017 | RF17 | Relación proveedor-materia prima y certificaciones | La asociación se consulta desde recepciones y trazabilidad sin perder la ficha del proveedor. | Permite demostrar procedencia y condición sanitaria del suministro. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-018 | RF01-A / RF17 | Catálogos activos en formularios | Los formularios muestran únicamente opciones utilizables y conservan referencias históricas inactivas. | Evita seleccionar registros deshabilitados sin destruir la trazabilidad existente. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-019 | RF01-A | Registrar recepción válida | La recepción queda vinculada con proveedor, materia prima, lotes, cantidades, fechas y responsable. | Es el punto inicial de la trazabilidad y debe capturar qué llegó, de quién y cuándo. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-020 | RF01-A / RNF06 | Validaciones negativas de recepción | Campos obligatorios vacíos, cantidades no positivas y fechas incoherentes se rechazan dentro del formulario. | Previene que datos incompletos lleguen a inventario y blockchain. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-021 | RF01-A | Ingreso de recepción al inventario | Una recepción aceptada aumenta exactamente el stock de la materia prima en su unidad base. | El inventario debe representar la disponibilidad física derivada de recepciones reales. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-022 | RF01-A | Movimiento de inventario por recepción | Se registra tipo, cantidad, unidad, referencia, proveedor, responsable y fecha. | El saldo por sí solo no explica su origen; el movimiento permite auditarlo. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-023 | RF01-B | Inspección organoléptica y de empaque | Olor, color, textura, empaque, certificado y observaciones quedan ligados a la recepción. | Documenta la evaluación sanitaria que sustenta la aceptación del insumo. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-024 | RF01-B | Inspección de transporte | Condiciones del vehículo e higiene del conductor se registran como cumple/no cumple. | Las condiciones de transporte pueden afectar la inocuidad antes del ingreso a planta. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-025 | RF01-B | Decisión de aceptación | Una inspección conforme deja la recepción disponible y registra la decisión y responsable. | La materia prima no debe utilizarse sin una decisión explícita de recepción. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-026 | RF01-B | Decisión de rechazo | El rechazo conserva la evidencia y evita tratar el insumo como disponible. | Impide consumir materia prima no conforme y conserva el soporte de la decisión. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-027 | RF01-B | Inspección única por recepción | El sistema evita duplicar la inspección o aplica una regla de corrección controlada. | Dos decisiones finales sobre la misma recepción generan ambigüedad operativa. | Pendiente de ejecución Por adjuntar |
| PF-028 | RF02 | Configurar producto y estándares | Se guardan categoría, vida útil, almacenamiento, tiempos y temperaturas esperadas. | Los estándares permiten comparar la planeación con lo ocurrido en manufactura. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-029 | RF02 | Variantes mínimas y eliminación de adicionales | Existe al menos una presentación; las adicionales pueden quitarse con la X. | Evita productos sin presentación y corrige adiciones accidentales antes de guardar. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-030 | RF02 / RNF06 | Cancelar y reiniciar formularios de producto | Al cancelar se borran los valores y al reabrir aparece una única variante vacía. | Datos residuales pueden crear productos o recetas equivocados. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-031 | RF02 | Receta dependiente de tamaño | Cada variante conserva sus materias primas y cantidades por unidad. | Una presentación grande y una pequeña no deben descontar la misma cantidad de insumos. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-032 | RF02 / RF07 | Inmersión exclusiva para bagels | Los campos de inmersión aparecen y se validan en bagels; en otros panes no se exigen. | La captura debe representar el proceso real y evitar controles irrelevantes. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-033 | RF02 | Conversión y edición de receta | La receta editada mantiene unidades compatibles y recalcula necesidades sin duplicar ingredientes. | Protege el cálculo de abastecimiento frente a cambios de producto. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-034 | RF02 | Crear orden con un producto | La orden se crea sin responsable individual, con fecha, producto, variante y cantidad programada. | La orden planifica el trabajo colectivo y no debe confundirse con la ejecución real. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-035 | RF02 / RNF06 | Agregar y retirar productos de la orden | Los productos adicionales pueden eliminarse; cancelar limpia todo y deja una fila vacía. | Permite corregir errores de digitación sin abandonar o dañar la orden. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-036 | RF02 | Cálculo automático de insumos | Cantidad por unidad multiplicada por cantidad programada produce el total correcto por materia prima. | El cálculo evita planeación manual inconsistente y anticipa necesidades de inventario. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-037 | RF02 | Inventario insuficiente | La orden informa el faltante y aplica la regla definida sin confundir referencias estándar con insumos. | No se debe iniciar una producción que físicamente no puede abastecerse. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-038 | RF02 | Persistencia y consulta de orden | La orden nueva aparece en el listado y en orden activa con productos y materias correctos. | Confirma que la transacción completa se guardó y puede continuar su flujo. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-039 | RF02 | Transiciones de estado de orden | Solo se permiten cambios coherentes entre pendiente, en proceso, lista para liberación y finalizada. | Los estados controlan qué acciones posteriores son válidas. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-040 | RF02 | Manufactura asociada a una orden | No se registra manufactura sin orden y producto programado existentes. | Mantiene la relación entre lo planeado y lo realmente producido. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-041 | RF02 / RF12 | Responsable de manufactura operario | El selector muestra usuarios activos con rol operario y guarda su nombre como responsable. | La responsabilidad debe corresponder a una cuenta identificable y autorizada. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-042 | RF02 / RF07 | Valores reales frente a estándares | Tiempos y temperaturas reales se guardan y las desviaciones generan advertencia sin bloquear. | Permite detectar variaciones del proceso y conservar la realidad operativa. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-043 | RF02 | Campos reales de inmersión | Son obligatorios solo cuando el producto requiere inmersión. | Evita registros incompletos de bagels y datos ficticios en otros productos. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-044 | RF02 | Validar lote, unidades y horario de manufactura | Lote no vacío, unidades positivas y hora fin posterior a hora inicio. | Impide eventos productivos imposibles o imposibles de rastrear. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-045 | RF02 / RNF06 | Confirmación y cierre de manufactura | Al guardar correctamente se cierra el modal y aparece una confirmación visible; el doble envío queda bloqueado. | El operario debe saber inequívocamente si el registro fue aceptado. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-046 | RF02 | Finalización automática de orden | Cuando se completan las manufacturas programadas la orden pasa a finalizada. | La ejecución completa debe reflejarse sin depender de una acción manual redundante. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-047 | RF02 | Consumo real de materias primas | Manufactura descuenta cantidades reales, selecciona lotes disponibles y genera movimientos auditables. | Relaciona físicamente las materias primas de origen con el lote terminado. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-048 | RF03-A | Productos pendientes de liberación | Solo manufacturas registradas y no liberadas aparecen como pendientes. | Evita liberar un producto inexistente o procesarlo dos veces. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-049 | RF03-A / RF08 | Validaciones obligatorias de liberación | Etiqueta y envase deben marcarse; los errores aparecen dentro del modal. | La salida requiere evidencia de que el producto terminado fue revisado. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-050 | RF03-A | Liberación aprobada | Crea inventario terminado con lote, unidades, vencimiento y estado disponible. | Solo el producto aprobado puede quedar disponible para salida. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-051 | RF03-A / RF08 | Liberación retenida | Exige motivo y no habilita el producto como disponible. | La retención separa temporalmente un producto que requiere decisión posterior. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-052 | RF03-A / RF08 | Liberación rechazada | Exige motivo, conserva el evento y bloquea la salida. | Un producto no conforme no puede mezclarse con inventario liberado. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-053 | RF03-A | Evitar doble liberación | Una manufactura o lote ya liberado no puede liberarse nuevamente. | Previene duplicar inventario terminado y decisiones contradictorias. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-054 | RF03-A / RF05 | Responsable, factura y transporte | Se guardan operario, número de factura, conductor, placa, limpieza y documentación. | Estos datos identifican quién autorizó y bajo qué condiciones salió el producto. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-055 | RF03-A | Cantidades y vencimiento de liberación | Unidades positivas, no superiores a las producidas, peso válido y vencimiento posterior. | Evita liberar cantidades inexistentes o productos vencidos. | Pendiente de ejecución Por adjuntar |
| PF-056 | RF03-A / RNF06 | Confirmación y cierre de liberación | Durante el guardado se muestra progreso; al éxito se cierra el modal y queda una confirmación visible. | Reduce dobles envíos y elimina la incertidumbre del usuario. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-057 | RF05 | Salida y descuento de producto terminado | La salida reduce exactamente el lote liberado y conserva factura, conductor y movimiento. | El inventario final debe coincidir con las unidades que permanecen en planta. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-058 | RF06 | Consulta por lote final | El sistema reconstruye recepción, inspección, orden, manufactura, liberación e inventario relacionados. | El lote producido es el identificador que acompaña al alimento hacia el cliente. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-059 | RF06 | Trazabilidad hacia atrás | Desde el producto se identifican materias primas, lotes recibidos y proveedores. | Permite localizar el origen ante una no conformidad o retiro. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-060 | RF05-RF06 | Trazabilidad hacia adelante hasta cliente | Desde una materia prima se obtienen lotes producidos, salidas y clientes receptores. | Es necesaria para informar a todos los afectados por un insumo comprometido. | Pendiente de implementación Por adjuntar |
| PF-061 | RF06 / RF09 | Estados de validación en trazabilidad | Cada evento muestra verificado, alterado, no encontrado o pendiente según Fabric. | Diferencia la existencia del dato operativo de su evidencia criptográfica. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-062 | RF10 | QR único y acceso público | El QR abre el lote correcto sin autenticación y conserva legibilidad al imprimir. | Vincula el producto físico con su historial digital. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-063 | RF11 / RNF07 | Privacidad del portal público | El consumidor ve procedencia y proceso sin datos internos sensibles; el auditor recibe información autorizada adicional. | Cumple transparencia sin exponer información comercial o personal. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-064 | RF14 | Reporte PDF de trazabilidad | El PDF contiene eventos, responsables, validación Fabric y QR sin cortes ni solapamientos. | Es la evidencia compartible para auditoría y consulta fuera de la aplicación. | Pendiente de evidencia Por adjuntar |
| PF-065 | RF14 | Reporte Excel y consulta de hasta 50 lotes | Se genera un archivo estructurado dentro del tiempo requerido y con estados blockchain. | El requisito exige análisis masivo y exportación reutilizable, no solo impresión individual. | Pendiente de implementación Por adjuntar |
| PF-066 | RF04 | Condiciones de almacenamiento | Registrar ubicación, temperatura, ingreso, salida y refrigeración por lote. | La trazabilidad incluye la etapa entre producción y distribución. | Pendiente de implementación Por adjuntar |
| PF-067 | RF07 | Puntos críticos HACCP | Registrar variable, rango, medición, desviación, alerta y decisión vinculada al lote. | Los puntos críticos demuestran control preventivo del proceso. | Pendiente de implementación Por adjuntar |
| PF-068 | RF08 | Controles de calidad e inocuidad | Registrar resultados físicos, químicos, microbiológicos y organolépticos con decisión final. | La liberación debe estar sustentada por controles de calidad trazables. | Pendiente de implementación Por adjuntar |
| PF-069 | RF15 | Plan de saneamiento | Registrar limpieza, desinfección, plagas, residuos, cronograma, responsable y resultado. | La Resolución 2674 exige evidencia recuperable de las prácticas de saneamiento. | Pendiente de implementación Por adjuntar |
| PF-070 | RF16 | Devoluciones y lotes no conformes | Relacionar lote, cliente, motivo, decisión, responsable y destino del producto. | Completa la trazabilidad posterior a la entrega y el manejo de incidentes. | Pendiente de implementación Por adjuntar |
| PF-071 | RF17 | Documentos de proveedor en almacenamiento de objetos | Adjuntar certificado o ficha, recuperar el archivo y verificar su referencia o huella. | Las evidencias documentales no deben quedar dispersas ni sobrecargar PostgreSQL/Fabric. | Pendiente de implementación Por adjuntar |

# 4.1 Matriz de blockchain e integración

Los casos BC corresponden a pruebas automáticas ejecutadas sobre normalización, consistencia transaccional y chaincode. Todas se aprobaron en la fecha de corte.

| ID | Req. | Caso y ejecución | Resultado esperado | Justificación | Estado / evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC-001 | RF09 | Hash estable ante distinto orden de claves | Dos objetos funcionalmente iguales producen el mismo SHA-256. | La validación no debe depender del orden accidental de serialización. | Aprobada automatizada backend/test/trazabilidad.hash.test.js |
| BC-002 | RF01-A / RF09 | Payload estable de recepción | La normalización incluye datos funcionales y excluye metadatos técnicos. | El hash debe representar el evento de recepción y poder recalcularse. | Aprobada automatizada backend/test/trazabilidad.hash.test.js |
| BC-003 | RF01-B / RF09 | Payload estable de inspección | Incluye decisión, vehículo y conductor con estructura determinista. | Una modificación de la inspección debe detectarse sin falsos cambios técnicos. | Aprobada automatizada backend/test/trazabilidad.hash.test.js |
| BC-004 | RF13 | Fabric no disponible durante despacho | La API responde 503 y no escribe el despacho. | Evita afirmar una salida validada cuando la regla crítica no pudo ejecutarse. | Aprobada automatizada backend/test/rf13-chaincode-backend.test.js |
| BC-005 | RF13 | Despacho bloqueado sin efectos operativos | No descuenta inventario ni crea liberación. | Una regla inteligente debe ser atómica con la operación que controla. | Aprobada automatizada backend/test/rf13-chaincode-backend.test.js |
| BC-006 | RF13 | Error de registro revierte transacción | PostgreSQL vuelve al estado anterior cuando falla el registro crítico. | Previene divergencia entre el estado operativo y la evidencia blockchain. | Aprobada automatizada backend/test/rf13-chaincode-backend.test.js |
| BC-007 | RF11 / RF13 | Confirmación pública con credenciales válidas | Solo un código externo válido envía la confirmación a Fabric. | El portal público no debe aceptar confirmaciones anónimas o falsificadas. | Aprobada automatizada backend/test/rf13-chaincode-backend.test.js |
| BC-008 | RF09 | Registrar evento nuevo | El chaincode guarda evento, actor Fabric, lote, payload, hash y timestamp. | Demuestra la creación real de evidencia inmutable en el ledger. | Aprobada automatizada fabric/chaincode/traceability/test/traceability.test.js |
| BC-009 | RF09 | Rechazar sobrescritura | La clave existente no se reemplaza silenciosamente. | La inmutabilidad lógica exige impedir que el último valor borre la evidencia anterior. | Aprobada automatizada fabric/chaincode/traceability/test/traceability.test.js |

# 4.1 Matriz de blockchain e integración (continuación)

Continuación de la matriz. Se repiten los encabezados para conservar el contexto de lectura y ejecución.

| ID | Req. | Caso y ejecución | Resultado esperado | Justificación | Estado / evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC-010 | RF06 / RF09 | Detectar registro alterado | El hash recalculado distinto retorna ALTERADO. | Es la prueba central de integridad prometida por la arquitectura. | Aprobada automatizada fabric/chaincode/traceability/test/traceability.test.js |
| BC-011 | RF09 | Corrección sin modificar original | La corrección crea una nueva evidencia y conserva el evento previo. | Corregir datos no debe destruir el historial de auditoría. | Aprobada automatizada fabric/chaincode/traceability/test/traceability.test.js |
| BC-012 | RF05 / RF13 | Confirmar recepción por cliente | Un despacho aprobado recibe una confirmación autenticada. | Cierra la trazabilidad hacia adelante con evidencia del receptor. | Aprobada automatizada fabric/chaincode/traceability/test/traceability.test.js |
| BC-013 | RF13 | Impedir doble confirmación | Una segunda confirmación del mismo despacho se rechaza. | Evita estados contradictorios y transacciones redundantes. | Aprobada automatizada fabric/chaincode/traceability/test/traceability.test.js |
| BC-014 | RF05 / RF13 | Despacho conforme | Las reglas aceptan y registran un despacho dentro de parámetros. | Demuestra que el contrato no solo bloquea, también habilita operaciones válidas. | Aprobada automatizada fabric/chaincode/traceability/test/traceability.test.js |
| BC-015 | RF07 / RF13 | Bloqueo por control crítico | Una variable fuera de rango impide el despacho y retorna motivos. | Automatiza un control preventivo que no debe depender solo de revisión humana. | Aprobada automatizada fabric/chaincode/traceability/test/traceability.test.js |
| BC-016 | RF13 | Bloqueo de lote vencido | El chaincode rechaza la salida cuando la fecha de vencimiento fue superada. | Impide entregar producto que ya no es apto según su vida útil registrada. | Aprobada automatizada fabric/chaincode/traceability/test/traceability.test.js |
| BC-017 | RF13 | Alerta única por vencimiento | Se registra una alerta por lote sin duplicarla en consultas repetidas. | La idempotencia evita ruido operativo y múltiples evidencias para el mismo hecho. | Aprobada automatizada fabric/chaincode/traceability/test/traceability.test.js |

# 5. Matriz de pruebas no funcionales

Estas pruebas requieren un entorno estable, herramientas de medición y evidencia cuantitativa. No deben marcarse como cumplidas a partir de una demostración visual.

| ID | Req. | Caso y ejecución | Resultado esperado | Justificación | Estado / evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PNF-001 | RNF01 | Seguridad e integridad integral | SQL injection, XSS, escalamiento de rol y manipulación de JWT no comprometen datos ni permisos. | La integridad blockchain no reemplaza la seguridad de aplicación y base de datos. | Pendiente de ejecución Por adjuntar |
| PNF-002 | RNF02 | Disponibilidad mensual | Monitoreo demuestra al menos 99 % fuera de mantenimientos notificados. | El porcentaje requiere evidencia temporal; no puede concluirse con una demostración local. | Pendiente de ejecución Por adjuntar |
| PNF-003 | RNF03 | Secuencia temporal verificable | Fechas operativas y timestamps Fabric reconstruyen el orden exacto de cada lote. | Las auditorías deben demostrar que los controles ocurrieron en el momento correcto. | Pendiente de ejecución Por adjuntar |
| PNF-004 | RNF04 | Matriz Resolución 2674 | Cada campo normativo se relaciona con formulario, tabla, endpoint, RF y evidencia de prueba. | Permite sustentar cumplimiento sin depender de afirmaciones generales. | Pendiente de ejecución Por adjuntar |
| PNF-005 | RNF05 | Tiempo de consulta | Trazabilidad y operaciones habituales responden en menos de tres segundos bajo carga normal. | Una consulta lenta limita la reacción ante auditoría o retiro de producto. | Pendiente de ejecución Por adjuntar |
| PNF-006 | RNF05 | Tiempo de confirmación blockchain | Un evento se confirma o informa su fallo en máximo diez segundos. | El operario necesita retroalimentación rápida para no repetir registros. | Pendiente de ejecución Por adjuntar |
| PNF-007 | RNF06 | Usabilidad controlada | Un operario sin capacitación previa completa manufactura en menos de tres minutos y entiende los errores. | La adopción depende de usuarios con alfabetización digital básica. | Pendiente de ejecución Por adjuntar |

# 5. Matriz de pruebas no funcionales (continuación)

Continuación de la matriz. Se repiten los encabezados para conservar el contexto de lectura y ejecución.

| ID | Req. | Caso y ejecución | Resultado esperado | Justificación | Estado / evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PNF-008 | RNF07 | Confidencialidad diferenciada | Consumidor, auditor y usuario interno reciben únicamente los campos autorizados. | La transparencia pública no debe revelar condiciones comerciales o datos personales. | Pendiente de ejecución Por adjuntar |
| PNF-009 | RNF08 | Fallo de nodos y consenso | La red mantiene o rechaza operaciones de forma predecible al caer un peer u orderer y recupera el estado. | La tolerancia a fallos solo se demuestra provocando fallas reales en la topología. | Pendiente de ejecución Por adjuntar |
| PNF-010 | RNF09 | Escalabilidad a diez veces el volumen | Con diez veces lotes y eventos se mantienen los límites de respuesta sin rediseño funcional. | Comprueba que el crecimiento no degrada la utilidad del sistema. | Pendiente de ejecución Por adjuntar |
| PNF-011 | RNF10 | Mantenibilidad y regresión | Builds, migraciones y pruebas pasan después de cambios; código, contratos y arquitectura están documentados. | Reduce el riesgo de que una corrección rompa módulos ya terminados. | Pendiente de ejecución Por adjuntar |
| PNF-012 | RNF11 | Interoperabilidad | La API entrega JSON documentado y se valida la brecha frente a OAuth 2.0 y GS1 EPCIS 2.0. | Permite integrar inventario, logística, calidad y otros actores sin acoplamiento propietario. | Pendiente de implementación Por adjuntar |
| PNF-013 | Transversal | Compatibilidad y accesibilidad | Flujos críticos funcionan en Chrome, Edge, Firefox y móvil, con teclado, etiquetas y contraste legibles. | La aplicación debe ser operable desde los dispositivos reales de planta y consulta pública. | Pendiente de ejecución Por adjuntar |

Condiciones para ejecutar pruebas no funcionales Registrar hardware, versiones, volumen inicial, número de usuarios concurrentes, duración, herramienta y percentiles. Las pruebas de disponibilidad y consenso requieren provocar fallas controladas y documentar la recuperación.

# 6. Evidencias y cierre del plan

Una prueba se considera terminada únicamente cuando su resultado puede ser revisado por otra persona. Las conversaciones, recuerdos o demostraciones sin registro sirven como exploración, pero no como evidencia formal de aceptación.

| Tipo | Evidencia mínima |
| --- | --- |
| Interfaz | Captura completa del formulario, mensaje de éxito/error, lote y fecha visibles. |
| API | Método, endpoint, código HTTP y cuerpo de respuesta sin credenciales sensibles. |
| PostgreSQL | Consulta que demuestre relaciones, movimientos, responsables y ausencia de duplicados. |
| Fabric | txId, función de chaincode, evento consultado, hash y estado de validación. |
| Rendimiento | Herramienta, número de usuarios, volumen, percentiles y condiciones del equipo. |
| Usabilidad | Participantes, tarea, tiempo, errores, observaciones y aceptación del usuario. |

## 6.1 Registro de ejecución recomendado

Para cada ID de la matriz se debe registrar: fecha, ejecutor, versión del sistema, datos usados, resultado observado, estado final, enlace a evidencia, incidente relacionado y fecha de re-prueba. Los estados del presente documento describen evidencia disponible, no sustituyen el resultado de una ejecución futura.

## 6.2 Evidencia automatizada disponible

El 10 de agosto de 2026 se ejecutaron 13 pruebas del backend y 10 del chaincode; las 23 finalizaron correctamente. Los comandos reproducibles son `npm.cmd test` en `backend` y en `fabric/chaincode/traceability`.

Conclusión de auditoría Trazaap cuenta con pruebas automáticas reales para RBAC, códigos externos, normalización/hash y reglas RF13 del chaincode. Para afirmar que todas las pruebas fueron realizadas todavía se deben adjuntar evidencias de los flujos manuales, ejecutar los atributos no funcionales y completar los módulos marcados como pendientes de implementación.

# 7. Fuentes revisadas

| Fuente 1 | Requerimientos Funcionales y No Funcionales.pdf, versión disponible en el proyecto. |
| --- | --- |
| Fuente 2 | backend/test/*.test.js: pruebas automatizadas del backend. |
| Fuente 3 | fabric/chaincode/traceability/test/traceability.test.js: pruebas automatizadas del chaincode. |
| Fuente 4 | Código actual de frontend, backend, migraciones y configuración Fabric de Trazaap. |