|  | Estado funcional del software Trazaap Checklist de requerimientos, ubicacion en codigo y justificacion tecnica |
| --- | --- |

Fecha de corte: 18 de julio de 2026. Documento elaborado con base en la propuesta inicial, los requerimientos funcionales/no funcionales y la revision del codigo actual.

# 1. Checklist de cumplimiento

La siguiente matriz separa lo implementado, lo parcial y lo pendiente. 'Parcial' significa que existe una base funcional en el sistema, pero aun falta una parte del requerimiento literal o una validacion formal para darlo por cerrado.

## 1.1 Requerimientos funcionales

| ID | Estado | Funcion | Evidencia actual / brecha |
| --- | --- | --- | --- |
| RF01-A | Implementado | Recepcion de materias primas | Se registran proveedor, materia prima, cantidades, lotes, fechas, temperatura, peso, estado y responsable. Tambien se actualiza inventario y se registra evidencia Fabric. |
| RF01-B | Implementado | Inspeccion y decision de aceptacion | La inspeccion queda ligada a la recepcion; incluye producto, transporte, vehiculo/conductor como checks funcionales, observaciones y decision final. |
| RF02 | Implementado parcial | Eventos de fabricacion | Existe registro de manufactura con tiempos y temperaturas reales, lote producido, unidades y responsable. Falta modelar equipos utilizados si se exige literalmente. |
| RF03-A | Implementado parcial | Envasado y embalado | La informacion de empaque quedo integrada en liberacion de producto. No existe un modulo separado de envasado/embalado. |
| RF03-B | Implementado parcial | Identificador unico de lote | El lote producido se captura, se enlaza a manufactura, liberacion, inventario, trazabilidad y QR. Falta generacion automatica con codigo de fabrica/fechas. |
| RF04 | Pendiente | Almacenamiento | No hay modulo formal para ubicacion, temperatura de almacenamiento, fechas de ingreso/salida o condiciones por lote. |
| RF05 | Implementado parcial | Distribucion y comercializacion | La liberacion funciona como despacho operativo: factura, conductor, placa y condiciones del vehiculo. Falta cliente receptor y temperatura de transporte como modulo de despacho independiente. |
| RF06 | Implementado parcial | Trazabilidad bidireccional | La consulta por lote final reconstruye origen, produccion, liberacion, inventario y validacion blockchain. Falta busqueda completamente hacia adelante desde cualquier materia prima hasta clientes. |
| RF07 | Implementado parcial | Puntos criticos HACCP | Manufactura compara tiempos/temperaturas estandar vs reales y marca desviaciones. Falta modulo HACCP completo con alertas formales por variable critica. |
| RF08 | Implementado parcial | Calidad e inocuidad | Recepcion, inspeccion y liberacion documentan decisiones de aceptacion, retencion o rechazo. Faltan controles fisicoquimicos/microbiologicos como formularios independientes. |
| RF09 | Implementado | Bloques/eventos inmutables | Fabric registra eventos criticos con payload canonico, hash SHA-256, timestamp de transaccion, estado y busqueda por lote. |
| RF10 | Implementado parcial | Codigo QR de lote | Hay QR en reportes y portal publico por lote final. Falta certificar medidas de etiqueta y completar datos de entrega a cliente. |
| RF11 | Implementado parcial | Portal web publico QR | Existe /verificar/[lote] sin autenticacion, con resumen publico de trazabilidad y validacion. Falta separar formalmente vista consumidor vs INVIMA. |
| RF12 | Implementado parcial | Control de acceso por roles | El sistema maneja administrador, gerente y operario con JWT y guardas. No estan los roles cliente, INVIMA y consumidor autenticado. |
| RF13 | Implementado parcial | Contratos inteligentes | Existe chaincode de Fabric para registrar, validar y consultar eventos. Faltan reglas automaticas: confirmacion cliente, bloqueo por HACCP y alerta por vencimiento. |
| RF14 | Implementado parcial | Reportes de trazabilidad INVIMA | Hay modulo de reportes y PDF con validacion blockchain/QR. Falta exportacion Excel y generacion masiva hasta 50 lotes. |
| RF15 | Pendiente | Plan de saneamiento | No hay modulo de limpieza, desinfeccion, plagas o residuos. |
| RF16 | Pendiente | Devoluciones y lotes no conformes | No hay flujo de devoluciones, retiro, reproceso o destruccion. |
| RF17 | Implementado parcial | Registro de proveedores | Existe CRUD de proveedores, certificaciones y relacion con materias primas/recepciones. Falta gestion documental completa de certificados/fichas tecnicas. |

## 1.2 Requerimientos no funcionales

| ID | Estado | Atributo | Evidencia actual / brecha |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF01 | Implementado parcial | Seguridad e integridad | Fabric permite detectar alteraciones mediante hash, pero la red esta en ambiente local de desarrollo. |
| RNF02 | Pendiente | Disponibilidad | No hay monitoreo, despliegue productivo ni evidencia de 99% mensual. |
| RNF03 | Implementado parcial | Trazabilidad temporal verificable | Los eventos tienen fechas operativas y timestamp blockchain; falta auditoria formal de secuencia completa. |
| RNF04 | Implementado parcial | Cumplimiento Res. 2674/2013 | Los formularios principales cubren trazabilidad de origen, proceso y liberacion; falta matriz normativa completa dentro del sistema. |
| RNF05 | Pendiente | Rendimiento | No hay pruebas formales que demuestren <=3 s en consulta o <=10 s en confirmacion blockchain. |
| RNF06 | Implementado parcial | Usabilidad | Se mejoraron formularios modales, validaciones y cierre automatico; falta prueba controlada de usabilidad. |
| RNF07 | Pendiente | Portabilidad/offline | La web es responsive, pero no existe modo offline con sincronizacion. |
| RNF08 | Implementado parcial | Confidencialidad diferenciada | El QR publico limita informacion sensible, pero falta perfil INVIMA y politica de campos por actor. |
| RNF09 | Implementado parcial | Confiabilidad del consenso | Hay CA, orderer y dos peers en Docker; no hay cluster multi-orderer ni prueba de tolerancia a fallos. |
| RNF10 | Pendiente | Escalabilidad | No hay pruebas de carga ni arquitectura productiva dimensionada. |
| RNF11 | Implementado parcial | Mantenibilidad | El codigo esta modularizado por dominios y hay schema consolidado; falta documentacion tecnica completa y versionamiento formal de contratos. |
| RNF12 | Implementado parcial | Interoperabilidad | La API REST JSON existe con JWT. Falta OAuth 2.0 y compatibilidad GS1 EPCIS 2.0. |

# 2. Ubicacion de funcionalidades en el codigo

| Modulo | Ubicacion principal | Que hace |
| --- | --- | --- |
| Autenticacion y sesion | backend/src/modulos/autenticacion, frontend/src/modulos/autenticacion, frontend/src/utilidades/sesion.js | Login por POST, JWT, perfil, listado de operarios, cierre por inactividad a las 2 horas. |
| Roles y permisos | backend/src/middlewares/roles.middleware.js, frontend/src/comunes/GuardiaRol.js, frontend/src/utilidades/roles.js | Permite controlar vistas y endpoints para administrador, gerente y operario. |
| Proveedores | backend/src/modulos/proveedores, frontend/src/app/proveedores | CRUD de proveedores, datos comerciales, NIT, contacto, certificaciones y relacion con materias primas. |
| Materias primas | backend/src/modulos/materias_primas, frontend/src/app/materias-primas | Gestion del catalogo de insumos, unidades, condiciones y proveedor asociado. |
| Recepcion e inspeccion | backend/src/modulos/recepciones, frontend/src/modulos/recepciones/FormularioRecepcion.js | Registra recepcion, inspeccion, decision final, inventario inicial y evidencia blockchain. |
| Inventario de materias primas | backend/src/modulos/inventario, backend/src/modulos/recepciones, backend/src/modulos/produccion | Se alimenta por recepciones aceptadas y se descuenta por manufactura real. |
| Productos y recetas | backend/src/modulos/produccion, frontend/src/modulos/produccion/FormularioOrdenProduccion.js | Define productos fabricados, variantes por tamano/presentacion, receta e insumos por unidad. |
| Ordenes de produccion | backend/src/modulos/produccion, frontend/src/app/produccion/page.js | Planifica productos, cantidades y materias primas requeridas; no registra datos reales de manufactura. |
| Registro de manufactura | backend/src/modulos/produccion/produccion.service.js, frontend/src/modulos/produccion/FormularioOrdenProduccion.js | Registra lo ocurrido: lote producido, unidades, tiempos, temperaturas, responsable y consumos reales. |
| Liberacion de producto | backend/src/modulos/liberacion, frontend/src/app/liberacion, frontend/src/modulos/liberacion/FormularioLiberacion.js | Control final del producto terminado; si se aprueba crea inventario terminado y queda listo para salida. |
| Inventario producto terminado | backend/src/modulos/inventario, backend/src/modulos/liberacion | Se genera al aprobar liberacion; relaciona lote, producto, unidades, vencimiento y estado. |
| Trazabilidad | backend/src/modulos/trazabilidad, frontend/src/app/trazabilidad | Consulta por lote final u origen y agrega recepcion, inspeccion, produccion, manufactura, liberacion y validacion Fabric. |
| Reportes | frontend/src/app/reportes, frontend/src/app/reportes/trazabilidad/[lote]/page.js | Genera reporte PDF visual con eventos, estados blockchain y codigos QR de verificacion. |
| Portal publico QR | backend/src/modulos/publico, frontend/src/app/verificar/[lote]/page.js | Permite consultar trazabilidad publica sin autenticacion a partir del lote producido. |
| Blockchain Fabric | backend/src/modulos/blockchain, fabric/chaincode/traceability, fabric/scripts | Construye payloads funcionales, registra y valida evidencias en Fabric mediante chaincode. |

# 3. Explicacion por capas

## 3.1 Frontend web

El frontend esta construido en Next.js y organiza la experiencia por vistas del sistema. La carpeta frontend/src/app contiene las rutas principales: panel, proveedores, materias primas, recepciones, produccion, liberacion, inventario, trazabilidad, reportes y verificacion publica por QR. Las carpetas frontend/src/modulos y frontend/src/comunes contienen formularios reutilizables, guardas de sesion y componentes de layout.

frontend/src/app/produccion/page.js: vista principal de produccion con ordenes, orden activa, manufactura y productos.

frontend/src/modulos/produccion/FormularioOrdenProduccion.js: formulario grande de ordenes, productos, recetas, materias y manufactura.

frontend/src/app/liberacion/page.js: vista del nuevo segmento Liberacion.

frontend/src/app/trazabilidad/page.js: entrada privada para consultar trazabilidad por lote.

frontend/src/app/verificar/[lote]/page.js: portal publico que se abre desde el QR.

frontend/src/app/reportes/trazabilidad/[lote]/page.js: reporte imprimible/PDF con validacion blockchain.

## 3.2 Servicios frontend y comunicacion HTTP

Los archivos de frontend/src/servicios encapsulan las llamadas a la API. Esto evita que cada pantalla arme manualmente fetch, headers y manejo de errores. El archivo api.js agrega el token JWT cuando existe, registra actividad de sesion y limpia la sesion si el backend responde 401 o si pasan mas de dos horas de inactividad.

frontend/src/servicios/api.js: cliente HTTP comun para GET, POST, PUT y DELETE.

frontend/src/utilidades/sesion.js: guarda token, usuario y ultima actividad; define LIMITE_INACTIVIDAD_MS = 2 horas.

frontend/src/comunes/GuardiaSesion.js: protege vistas privadas y programa cierre automatico por inactividad.

frontend/src/comunes/GuardiaRol.js: bloquea vistas si el rol no corresponde.

## 3.3 Backend Express

El backend centraliza reglas de negocio, validacion, autenticacion, acceso a PostgreSQL y comunicacion con Fabric. El punto de entrada es backend/src/app.js: carga middleware de seguridad, CORS, JSON, logs, rutas de dominio y manejo uniforme de errores. Cada modulo sigue una separacion clara: routes recibe la URL, controller traduce request/response, schemas valida entrada, service contiene la regla de negocio y repository ejecuta SQL.

backend/src/app.js: monta todas las rutas bajo el prefijo de API.

backend/src/server.js: prueba conexion PostgreSQL y levanta el servidor.

backend/src/middlewares/autenticarJwt.js: valida tokens en endpoints protegidos.

backend/src/middlewares/roles.middleware.js: controla permisos por rol.

backend/src/middlewares/validarSolicitud.js: aplica schemas antes de llegar al servicio.

## 3.4 Base de datos PostgreSQL

PostgreSQL conserva la informacion operativa completa. La decision es correcta porque el sistema necesita relaciones, consultas, actualizaciones e inventarios que serian costosos e incomodos en blockchain. La blockchain no reemplaza la base de datos; solo conserva evidencia criptografica verificable de eventos criticos.

El schema consolidado actual vive en backend/sql/001_schema_actual.sql y backend/documentacion/schema_actual_consolidado.sql.

Las tablas principales son roles, users, providers, raw_materials, receptions, reception_inspections, inventario_materias_primas, inventario_movimientos, productos_fabricados, producto_variantes, producto_variante_materia_prima, ordenes_produccion, ordenes_produccion_productos, ordenes_produccion_materias, registro_manufactura, liberacion_producto e inventario_producto_terminado.

Las llaves foraneas enlazan proveedor, materia prima, recepcion, orden, producto, manufactura, liberacion y usuario responsable.

# 4. Flujo funcional implementado

| Paso | Etapa | Comportamiento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Recepcion | El operario registra materia prima recibida; se crea recepcion, inspeccion asociada, inventario de materia prima y movimiento de entrada. Se registra evidencia blockchain. |
| 2 | Inspeccion | La recepcion incluye checks de producto y transporte, observaciones y decision final. La decision determina si la materia prima queda aceptada para produccion. |
| 3 | Producto/receta | El producto define tiempos estandar, temperatura, inmersion y variantes por tamano/presentacion. Cada variante tiene materias primas requeridas por unidad. |
| 4 | Orden de produccion | La orden planifica fecha, codigo y productos programados. El sistema calcula insumos requeridos segun receta e inventario. |
| 5 | Manufactura | Se registra el hecho real: lote producido, unidades, tiempos y temperaturas reales, responsable operario y consumo de materias primas. |
| 6 | Liberacion | Se valida empaque/envase, factura, conductor, placa, unidades, peso y vencimiento. Si se aprueba, se crea inventario de producto terminado. |
| 7 | Trazabilidad | Por lote final se reconstruye origen de materias primas, inspeccion, orden, manufactura, liberacion, inventario y validaciones Fabric. |
| 8 | Reporte/QR | Se genera reporte PDF con estados blockchain y QR. El QR abre una vista publica de verificacion del lote. |

# 5. Blockchain y chaincode

La integracion con Hyperledger Fabric esta separada del resto del dominio. El backend construye payloads funcionales con los datos relevantes de cada evento y llama al cliente Fabric. El chaincode calcula el hash SHA-256 dentro de Fabric, guarda la evidencia y permite validar si el payload actual coincide con lo registrado previamente.

backend/src/modulos/blockchain/blockchain.service.js: orquesta constructores de payload, registro y validacion de eventos criticos.

backend/src/modulos/blockchain/fabric.client.js: cliente de conexion contra gateway/contract de Fabric.

backend/src/modulos/blockchain/fabric-traceability.service.js: servicio especifico de comunicacion con el contrato de trazabilidad.

backend/src/modulos/blockchain/payloads/*.payload.js: constructores de payload por evento: recepcion, inspeccion, orden, producto, manufactura, liberacion e inventarios.

fabric/chaincode/traceability/index.js: chaincode con registrarEvento, validarEvento, consultarEvento y consultarEventosPorLote.

fabric/docker-compose.fabric.yml: servicios Docker de CA, orderer y peers.

fabric/scripts/start.sh: arranque de la red Fabric local.

fabric/scripts/deploy-chaincode.sh: empaqueta, instala y despliega el chaincode.

registrarEvento valida entradas, canoniza el payload, calcula hash SHA-256, guarda estado en el ledger y crea indice por lote.

validarEvento reconstruye el hash del payload actual y responde VERIFICADO, ALTERADO o NO_ENCONTRADO.

consultarEventosPorLote usa una composite key para recuperar eventos asociados al lote.

Si Fabric no esta disponible, las pantallas pueden mostrar estados pendientes o no encontrados, porque PostgreSQL sigue siendo operativo, pero la evidencia no se confirma.

# 6. Por que se hizo asi

| Decision | Justificacion |
| --- | --- |
| PostgreSQL para operacion | La trazabilidad alimentaria necesita consultas relacionales, inventarios, formularios editables y joins entre lotes, usuarios, proveedores y productos. Eso se resuelve mejor en una base relacional. |
| Fabric para integridad | El ledger se usa como evidencia inmutable. Guardar solo payload/hash validable evita duplicar toda la operacion y evita simular blockchain en SQL. |
| Modulos por dominio | Recepciones, produccion, liberacion, inventario y trazabilidad tienen reglas propias. Separarlos evita que un cambio en un formulario rompa toda la aplicacion. |
| Orden vs manufactura | La orden es planeacion; manufactura es lo real. Esta separacion evita pedir datos reales antes de producir y permite comparar estandar contra real. |
| Liberacion antes de salida | La liberacion funciona como control final de calidad y despacho interno. Solo lo aprobado alimenta inventario de producto terminado. |
| Payloads normalizados | Los hashes deben ser reproducibles. Por eso se excluyen IDs tecnicos y metadata variable, y se ordenan campos antes de enviar a Fabric. |
| QR publico | El QR no reemplaza el reporte: sirve para verificacion rapida del lote desde fuera del sistema privado, sin exponer recetas ni datos sensibles. |
| JWT y cierre por inactividad | El sistema maneja informacion operativa interna. La sesion con token y expiracion por actividad reduce riesgo de dejar cuentas abiertas. |

# 7. Pendientes recomendados para cierre

Crear modulo de almacenamiento si el alcance final exige temperatura, ubicacion y fechas de entrada/salida por lote.

Decidir si liberacion reemplaza despacho o si se implementara un despacho independiente con cliente receptor y temperatura de transporte.

Agregar modulo de saneamiento para RF15 y modulo de devoluciones/no conformidades para RF16.

Completar reportes con exportacion Excel y opcion de varios lotes.

Separar informacion publica de consumidor e informacion para INVIMA dentro del portal QR.

Formalizar pruebas de rendimiento, usabilidad y disponibilidad para los requerimientos no funcionales.

Documentar despliegue Fabric productivo si se pasa de Docker local a servidores fisicos o nube.

# 8. Conclusion

Trazaap ya implementa el nucleo funcional de trazabilidad: recepcion, inspeccion, inventario de materias primas, productos/recetas, ordenes de produccion, manufactura real, liberacion, inventario de producto terminado, trazabilidad por lote, QR, reportes y validacion blockchain con Hyperledger Fabric. Lo pendiente se concentra en modulos complementarios del alcance normativo, pruebas no funcionales formales y algunas extensiones de despacho, almacenamiento, saneamiento y devoluciones.